| ACTA DE REUNIÓN |  |
| --- | --- |
| Comité o Grupo: Walmart | Acta No 1 |
| Citada por: Docente Portafolio de título | Fecha:28/08/2026 |
| Coordinador: Arturo Vargas | Hora inicio: 10:00 Fin: 11:00 |
|  | Lugar: Duoc Uc |

| PARTICIPANTES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| No. | Nombre | Cargo | Email |
| 1 | Francisco Sandoval | Desarrollador Full Stack | fran.sandovalv@duocuc.cl |
| 2 | Mariana Ramirez | Desarrollador Full Stack | maria.ramirezc@duocuc.cl |
| 3 | Nicko Cortes | Desarrollador Full Stack | nick.cortes@duocuc.cl |

| PUNTOS DE DISCUSIÓN |  |
| --- | --- |
| 1 | Productos apilables. |
| 2 | Detectar quiebre de stock. |
| 3 | Desafío de perspectiva visual. |
| 4 | Medición espacial de góndolas. |
| 5 | Plan de contingencia. |
| 6 |  |

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

En la sesión se expuso el desafío del área de Inteligencia Artificial de Walmart. El encargo consiste en desarrollar una solución de Computer Vision para detectar quiebres de stock y espacios vacíos en góndolas. Inicialmente, el análisis se enfocará en las góndolas de pan y pollo debido a las complejidades visuales del entorno real. Se discutieron los desafíos técnicos principales: corregir la distorsión del ángulo de las cámaras de sala y diferenciar espacios vacíos reales de aquellos causados por la posibilidad de apilar productos.

Observaciones. Hubo una corrección del tema al cual estaba apuntado el proyecto, ya que de un inicio se nos había presentado como un sistema el cual hará las lecturas al sector de panadería, aparte de mencionar herramientas que podremos utilizar para la solución de computer vision

| CONCLUSIONES |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tarea | Responsable | Período de cumplimiento | Observaciones |
| 1 | Verificar Funcionalidades | Nicko Cortes-Marina Ramirez | 3 días | Mejor conceptos de que quiere el cliente y cuales son las funcionalidades para esta situación |
| 2 | Análisis de Tecnologías | Francisco Sandoval | 7 días | De un principio contábamos con la idea de utilizar Yolov8, pero al momento de la reunión conocemos más tecnologías las cuales son más manipulables según operador de Walmart |
| 3 | Termino de Casos de Usos | Mariana Ramirez | 6 días | Se completó la documentación de todos los escenarios de uso requeridos. Esto establece una base sólida, validada con los requerimientos funcionales, para comenzar de lleno con el desarrollo y la arquitectura del software. |